CWCD-02-2025-0001

| 文成县发展和改革局 | 文件 |
| --- | --- |
| 文成县财政局 |  |
| 文成县自然资源和规划局 |  |
| 文成县住房和城乡建设局 |  |
| 文成县交通运输局 |  |
| 文成县水利局 |  |
| 文成县农业农村局 |  |
| 文成县审计局 |  |

文发改发〔2025〕2 号

关于印发文成县限额以下工程建设项目交易指导意见（试行）的通知

各乡镇人民政府，县各有关部门、单位：

现将《文成县限额以下工程建设项目交易指导意见（试行）》印发给你们，请遵照执行。

| 文成县发展和改革局 | 文成县财政局 |
| --- | --- |
| 文成县自然资源和规划局 | 文成县住房和城乡建设局 |
| 文成县交通运输局 | 文成县水利局 |
| 文成县农业农村局 | 文成县审计局 |

2025年3月27日

文成县限额以下工程建设项目交易指导意见（试行）

为进一步规范我县限额以下工程建设项目（以下简称限额以下项目）交易行为，提高交易效率，降低交易成本，保护交易各方主体合法权益，推进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《必须招标的工程项目规定》（国家发改委2018年第16号令）、《温州市限额以下工程建设项目交易指导意见（试行）》（温政服〔2024〕10号）等有关规定,结合我县实际，制定本意见。

- 一、交易范围及标准

- 本意见适用于全县使用国有资金、村集体资金(包括以村民委员会、村股份经济合作社、居委会、社区为建设单位组织实施的施工项目)建设的限额以下项目。

- 本意见所称限额以下项目是指单项合同估算价在400万元（不含）以下、60万元（含）以上的施工项目。

二、交易方式及流程

（一）交易方式

限额以下项目原则上采用公开发包，如有特殊要求的，经县政府同意，可实施一事一议，采用邀请发包或直接发包。

- （二）交易流程

1.发包计划编制与发布。发包人编制计划应明确项目名称、发包人、联系人、联系方式、建设项目主要内容、预估合同金额等。发包计划公告时间不少于5日。因特殊情况需缩短发布时间，需经行业主管部门审批，涉及国家秘密或者商业秘密、应急抢险救灾、疫情防控等情况可不发布计划。

2.发包文件编制及报送。发包人应统一使用县公共资源交易中心提供的发包文件范本，发包人可委托代理机构完成发包文件编制及报送。同时，向县公共资源交易中心提供《文成县限额以下项目发包备案表》（附件3）、工程建设项目立项文件或会议记录（纪要）、资金来源证明材料、代理合同（如有）、项目具备所需的设计图纸（如有）、技术资料（如有）、预算等纸质材料。

3.发包文件、公告的发布。发包人按规定发布公告，公布工程量清单及预算、控制价、承包人资质条件、报名方式、合同模板等，同时发布发包文件及其他相关资料，公告时间不少于10日。

4.答疑、澄清。潜在竞包人对发包文件等内容有质疑的，应当在竞包截止时间3日前向发包人书面提出。发包人应当自收到质疑之日起2日内作出答复。

5.提交竞包文件。竞包人根据发包文件要求提交竞包文件，并根据发包文件要求，递交保证金。保证金不得超过发包项目估算价的2%。

- 6.组织交易实施。发包人按照发包文件的要求组织交易实施，其中房建、市政类限额以下项目原则上采用“评定分离”方式进行交易，因特殊情况不采用“评定分离”的项目，需经县政府同意。参照《温州市工程建设项目招标投标“评定分离”定标工作指引(试行)》（温资管办〔2023〕14号）的定标方法确定中包候选人。

7.中包候选人公示。发包人（代理机构）发布中包候选人公示，公示期不少于2日。

8.交易确认及归档。候选人公示期满无异议和投诉的，发包人在3日内发出成交确认书。中包人收到成交确认书后15日内与发包人签订书面合同，后续不得擅自签订与合同模板实质相背离的补充规定、补充协议。合同签订后，发包方应落实专人对所有资料进行收集、整理、装订、归档，项目竣工结算后30日内整理完毕归档，保存期限15年。

三、工作职责

（一）县发改局负责指导、协调限额以下项目交易活动，做好限额以下项目交易综合监管工作。

（二）发包人履行项目交易的主体责任。限额以下项目交易管理实行发包单位主要领导负责制，分管领导和项目建设工作人员按照职责分工，承担相应责任及发包后合同履约管理。

（三）县财政、审计等部门负责财政资金使用的监督检查、专项审计等工作。县农业农村局负责村集体资金使用的监管工作。县人社局负责各类限额以下项目的农民工工资监管工作。

（四）县公共资源交易中心做好交易场地、代理机构、评审专家的管理工作，及时归集限额以下项目交易信息，分类推送至县发改、资规、住建、交通、水利、农业农村、文广旅体、综合行政执法等相关部门。各行业主管部门按职责做好监督管理工作。

（五）中介服务机构协助发包人按规定组织实施交易活动。

- 四、其他要求

（一）限额以下项目统一进入文成县公共资源交易平台实施线上交易，开标全过程线上直播，各方交易主体全程线上监督。

（二）评审委员会组建。评审委员会由3人及以上单数组成，在综合专家库中随机抽取，业主单位专家原则上不参与评审。

（三）如果参加竞包的单位不足3家的，发包人应按原条件或降低条件重新组织交易。仍不能满足要求的，经发包单位集体研究后可直接发包，发包时不得降低重新发包公告的发包条件。

（四）中包人无正当理由不按规定时限与发包人签订合同，或拒不提交发包文件要求的履约担保，可取消其中包资格，交易保证金不予退还。在近1年内，如存在中包人不按规定时限签订合同，或存在合同违约行为被行业主管部门处罚的，发包人可以在发包文件中明确约定拒绝其参与竞包。

（五）中包候选人的质疑、投诉处理。发包人负责受理质疑，行业主管部门负责受理投诉处理。

（六）本意见中“2日”“３日”“５日”“10日”的规定是指自然日。有关公告、投诉有效期等期间按日计算的，开始当日不计入，自次日开始计算；最后一日如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日结束后第１个工作日。

（七）本意见自2025年5月1日起施行，有效期1年。

附件: 1.文成县限额以下项目发包流程图

2.评审办法

3.文成县限额以下项目发包备案表

附件1

文成县限额以下项目发包流程图

项目确定

发包计划编制与发布

业主通过“三重一大”程序明确定标人员库成员（保密）

项目受理。提交材料:1. 发包备案表；2. 发包文件、设计文件、工程量清单等技术资料（如有）；3. 立项文件或会议纪要；4. 代理合同（如有）等

发布发包公告（发包邀请书）同时发布发包文件

自发包公告发布之日起至竞包人提交竞包文件截止之日止（不少于10日）

业主在纪检部门监督下抽取定标委员会成员。（保密）

1.  质疑、答疑 2. 提交竞包文件 3. 抽取评审专家

开标、评审、定标

中包候选人公示（不少于2个工作日）

成交确认（候选人公示期满无异议和投诉的发包人在3日内发出成交确认书。成交人收到成交确认书后15日内与发包人签订书面合同，简易交易项目3日内签订合同。）

合同存档（结算后30日内整理完毕归档）

结档（保存期限15年）

- 附件2

评审办法

- 基准值合成法

- 评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

- 经评审的基准值合成法先进行评审区间确定，确定评审区间后，经过资格审查、初步评审、商务标评审推荐为承包候选人。

- 评审工作由发包人依法组建的评审委员会负责，评审委员会可以书面方式要求发包人对竞包文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出竞包文件的范围或者改变竞包文件的实质性内容。

- 一、评标程序

- （一）商务标评审及评审区间确定

- （二）资格审查

- （三）推荐承包候选人

- 二、商务标评审及评审区间确定

- 按竞包人报价评分从高到低取前10名进入评审区间，最后一名报价评分相同的并列进入评审区间，后续评审中出现否决投标情形的，除否决投标造成有效投标人数量不足3名或可推荐的中标候选人数量不足招标文件列明的数量外，将不再递补投标人进入评审区间；当否决投标造成有效中标候选人数量不足3名或可推荐的中标候选人数量不足招标文件列明的数量时，按缺额数量依次递补，补完所有有效投标人为止。

- 评审基准价=工程发包控制价×（1-1%×X-0.1%×Y-0.01%×Z）。

- X、Y、Z为调整系数；X值在开标会议上从5～12（取到整数为12时小数不再抽取Y、Z值）8个数中随机抽取，以抽中值为准；Y、Z值在开标会议上从0～9（整数）十个数字中抽取，以抽取值为准。注：评审基准价由评审委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评审基准价在本次招标期间保持不变。评审基准价保留至元，元后四舍五入。

- 计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

- 投标报价偏差率=100% ×（竞包人报价 - 评审基准价）/评审基准价（偏差率最终结果以分数形式处理，不保留小数），

- 若偏差率=0，投标报价评分=100；

- 若偏差率＞0，投标报价评分=E-偏差率×100×E1；

- 若偏差率＜0，投标报价评分=E+偏差率×100×E2；

- 注：E值是竞包报价所占的分值；E1是竞包报价每高于评审基准价一个百分点的扣分值；E2是竞包报价每低于评审基准价一个百分点的扣分值。竞包报价评分结果四舍五入保留两位小数。

- 三、资格审查

评审委员对入围的竞包人进行资格审查。入围竞包人存在否决情形的，评审委员会组织竞包人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过。（评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人代表抽签确定名次优先顺序。）。

- 四、推荐中包候选人

评审委员根据评审情况，推荐承包候选人，出具评审报告并签字确认。

当有效投标人＜3个时，评审委员会应判定本次竞包是否具有竞争力。若评审委员会认为本次竞包明显缺乏竞争的，可以否决全部竞包。

附件3

文成县限额以下项目发包备案表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目概况 |  |  |  |  |  |  |
| 发包内容 |  |  |  |  |  |  |
| 立项文件 | 选填 |  |  |  |  |  |
| 发包方式 | □公开发包 □邀请发包 □其他发包方式（ ） |  |  |  |  |  |
| 项目类别 | 属于第 种类别（1.房建、市政 2.交通 3.水利 4.其他： ） |  |  |  |  |  |
| 工程投资额 |  |  | 资格审查方式 |  | □资格预审 □资格后审 |  |
| 资金来源 |  |  | 工期/质量要求 |  | 工期 天/ □合格 □优秀 |  |
| 发包单位 |  |  | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 代理机构 |  |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| 发包公告 主要内容 | 资质要求 |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人要求 |  |  |  |  |  |
|  | 其他要求 |  |  |  |  |  |
| 发包评选办法 | 采用第 种发包评选方法 1、.基准价合成法2、其他 ） |  |  |  |  |  |
| 公平竞争审查 | 发包人已组织发包文件公平竞争审查。发包文件不存在违法设置限制，排斥潜在竞包人的规定；不存在设定企业股东背景、年平均承接项目数量等企业规模条件；无设定明显超出发包项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求等其他对竞包人参与竞包设置的不合理限制和壁垒。 |  |  |  |  |  |
| 负责人（签字或盖章）： 发包单位（公章）： 年 月 日 |  |  | 项目负责人（签字或盖章）： 发包代理机构（公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 行业主管部门意见 |  | （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |